versie A – december 2020

MODELDOCUMENT VOOR DE OPMAAK

VAN EEN PROJECTDEFINITIE VOOR SCHOLENBOUWPROJECTEN

# WOORD VOORAF

De opstart van een scholenbouwproject is voor u, als schooldirectie of Inrichtende Macht, een belangrijke beslissing en ook het begin van een lang en soms complex proces. Een bouwproces is een werkproces waarbij veel partners zullen betrokken worden. U heeft er als opdrachtgever van een bouwproject alle belang bij om op voorhand goed na te denken over wat u als school wil bereiken met het bouwproject en dit schriftelijk vast te leggen in een projectdefinitie. In de beginfase van een bouwproces is de invloed die u als opdrachtgever heeft op het procesverloop, de inhoud en de kostprijs namelijk het grootst en kunt u echt de touwtjes in handen nemen.

Om u op weg te helpen bij de opmaak van uw projectdefinitie is dit modeldocument ter beschikking. Het is een omvangrijk document waarbij veel verschillende aspecten worden belicht. Mogelijks zal niet alles van toepassing zijn op uw project en kunnen er elementen geschrapt worden en/of toegevoegd. Het is m.a.w. een leidraad die u volledig kan en mag aanpassen en personaliseren.

Er geldt geen verplichting om dit modeldocument te gebruiken, enkel een warme aanbeveling. Het is een behoorlijk werk, daar zijn we ons van bewust, maar u zal tijdens het verdere verloop van het bouwproces ongetwijfeld de vruchten plukken van de inspanning die hier geleverd werd.

Het modeldocument is opgedeeld in 3 onderdelen die we hieronder kort even toelichten.

Deel A: Informatief gedeelte – de context en de bestaande toestand

Naast de basisgegevens van het dossier legt u in dit deel van de projectdefinitie, uitgaande van enkele invloedsferen, de randvoorwaarden vast waarbinnen het project zal kaderen. Het is de bedoeling inzicht te verschaffen in de huidige werking van de school, de ruimtelijke organisatie én het gebruik van dit alles door de betrokken partijen.

Deel B: Het toekomstig bouwproject

In dit onderdeel omschrijft u de visie en ambitie én de resultaten die u met het nieuwe scholenbouwproject wenst te bereiken. Hier kan u, vertrekkende van uw pedagogisch programma en rekening houdend met de hoger beschreven randvoorwaarden, uw verwachtingen en behoeften op concrete wijze formuleren en vertalen naar een ruimtelijk en functioneel behoefteprogramma. De informatie die u in dit deel vervat, zal dienen als toetssteen voor het ontwerp. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de verstrekte info volledig en correct is.

Deel C: Aanvullende informatie

In dit deel voegt u alle nuttige bijlagen toe zoals de ingevulde standaardformulieren, de beschikbare stedenbouwkundige instrumenten (ruimtelijk uitvoeringsplan, mobiliteitsplan, … ) opmetingsplannen, vergunningsplannen, asbestinventaris, bodemsonderingen, aansluitingen op/met bestaande gebouwen, ... en alle andere aanvullende, relevante informatie m.b.t. het project. Een afvinklijst helpt u met het verzamelen van nuttige bijlagen.

De teksten in de kaders geven tips over welke inhoud relevant kan zijn om te verwerken. Na voltooiing van de projectdefinitie verwijdert u deze teksten best, evenals het volledige “Woord vooraf”.

# INHOUD

1.	WOORD VOORAF	2

2.	INHOUD	3

3.	DEEL A: INFORMATIEF GEDEELTE – DE CONTEXT EN DE BESTAANDE TOESTAND	5

3.1.	BASISGEGEVENS	5

3.1.1.	De inrichtende macht	5

3.1.2.	De betrokken instelling	5

3.1.3.	Vestigingsplaats	5

3.1.4.	Type onderwijs en studieaanbod	5

3.2.	EIGENDOMSSTRUCTUUR	6

3.3.	DE RUIMTELIJKE CONTEXT VAN DE PROJECTSITE	6

3.3.1.	De stad of gemeente	6

3.3.2.	De projectsite	8

3.3.3.	Inventaris van de bestaande gebouwen op de site	10

3.3.4.	Inventaris van de onbebouwde ruimte op de site	18

3.3.5.	Mobiliteit en toegankelijkheid	18

3.3.6.	Stedenbouwkundige randvoorwaarden	21

3.3.7.	Bodem, asbest en ondergrondse constructies	21

3.3.8.	Nutsvoorzieningen	21

3.4.	DE DEMOGRAFISCHE CONTEXT	22

3.4.1.	Leerlingen	22

3.4.2.	Personeel	22

3.4.3.	Externe gebruikers & bezoekers	22

3.4.4.	Organisatie van de school	22

3.4.5.	Herkomst van de schoolgebruikers	22

3.5.	KRITISCHE SUCCESFACTOREN	23

4.	DEEl B: HET TOEKOMSTIG BOUWPROJECT	24

4.1.	PEDAGOGISCHE PROJECT	24

4.1.1.	Pedagogisch project van «de Inrichtende Macht» «de scholengroep»	24

4.1.2.	De invulling door de school van het pedagogisch project.	24

4.2.	VERWACHTINGEN EN AMBITIES	25

4.2.1.	Masterplan	25

4.2.2.	Visie op de huidige gebouwenproblematiek	25

4.2.3.	Visie op de schoolinfrastructuur in de toekomst	25

4.2.4.	Visie op de onbebouwde ruimte	25

4.2.5.	Visie op mobiliteit en toegankelijkheid	26

4.2.6.	Uitstraling, zichtbaarheid en relatie met de omgeving	26

4.2.7.	Multifunctionaliteit	26

4.2.8.	Duurzaam bouwen, rationeel energieverbruik (GRO)	27

4.2.9.	Voortrekkersrol	27

4.2.10.	Referenties	27

4.3.	HET PROGRAMMA VAN EISEN	27

4.3.1.	Uitgangspunten	27

4.3.2.	Overzicht cijfers fysische norm	28

4.3.3.	Ruimtelijke invulling en behoeften	29

4.3.4.	Relatieschema	38

4.3.5.	Oppervlaktetabel	38

4.3.6.	Budget	38

5.	DEEL C: AANVULLENDE INFORMATIE	39

5.1.	JURIDISCHE CONTEXT	39

5.2.	RUIMTELIJKE CONTEXT	39

5.3.	DE SCHOOL	39

5.4.	HET BOUWPROJECT	40

# DEEL A: INFORMATIEF GEDEELTE – DE CONTEXT EN DE BESTAANDE TOESTAND

## BASISGEGEVENS

### De inrichtende macht

Wie is de betrokken Inrichtende Macht? Waar is deze gevestigd?

Wie is de vertegenwoordiger van de Inrichtende Macht?

Wie is het aanspreekpunt voor dit specifieke scholenbouwproject?

Wat is de structuur van de Inrichtende Macht?

Door wie wordt het onderwijs in de betreffende school ingericht en hoe is dit gestructureerd binnen de overkoepelende organisatie?

| Naam | (typ hier uw tekst) |
| --- | --- |
| Adres | (typ hier uw tekst) |
| Ondernemingsnummer | (typ hier uw tekst) |

(Typ hier uw tekst)

### De betrokken instelling

Wat is de naam en het adres van de betrokken instelling?

Maakt de instelling deel uit van een scholengemeenschap?

Wie is het aanspreekpunt voor het scholenbouwproject binnen de betrokken instelling?

Welke onderwijsvormen worden ingericht door de instelling?

Heeft de instelling verschillende vestigingsplaatsen?

| Naam | (typ hier uw tekst) |
| --- | --- |
| Adres | (typ hier uw tekst) |
| Instellingsnummer | (typ hier uw tekst) |

(Typ hier uw tekst)

### Vestigingsplaats

Wat is het adres van de vestigingsplaats waarop het project betrekking heeft?

Wie is het aanspreekpunt voor het scholenbouwproject binnen de vestigingsplaats?

Wat is het vestigingsnummer?

(Typ hier uw tekst)

### Type onderwijs en studieaanbod

Wat is het type onderwijs dat wordt aangeboden?

Wat is het studieaanbod van de school? Zal dit uitbreiden of wijzigen?

(Typ hier uw tekst)

## EIGENDOMSSTRUCTUUR

Wie is eigenaar van de gronden? Wie is eigenaar van de gebouwen? Zijn er mede-eigenaars? Over welke eigendomstitels/zakelijke rechten beschikken de betrokken Inrichtende Machten?

Heeft de Inrichtende Macht schoolgebouwen in erfpacht? Wat is de resterende duur? Zijn er (delen van de) gebouwen waarvoor de school een erfpacht verleent?

Is er voor bepaalde delen van de percelen een recht van opstal verleend? Wat is de resterende duur?

Heeft de Inrichtende Macht schoolgebouwen in vruchtgebruik? Zijn er (delen van) de gebouwen waarvoor de Inrichtende Macht een vruchtgebruik verleent?

Bevinden er zich erfdienstbaarheden op de eigendommen? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor toegangswegen tot achterliggende gebieden, masten, ondergrondse kabels …

Wordt (een deel van) de site gemeenschappelijk gebruikt met andere instellingen?

Wordt (een deel van) de site publiek gebruikt?

Heersen er op de terreinen van de school of op de gebouwen andere rechten zoals recht van doorgang, huurrecht,….?

Zijn er gemeenschappelijke muren en/of omheiningen die geïmpacteerd worden?

(Typ hier uw tekst)

## DE RUIMTELIJKE CONTEXT VAN DE PROJECTSITE

### De stad of gemeente

#### Ligging

Hoe situeert de gemeente zich in de ruimere omgeving?

- U kan een plan met beknopte aanduiding van de afstanden tot andere relevante gemeenten of steden toevoegenter. Een duidelijk plan met aanduiding van grenzen is te vinden op www.geopunt.be > kaarten en plaatsen > grenzen

(Typ hier uw tekst)

#### Karakter van de gemeente

Wat is hoofdzakelijk het karakter van de gemeente? (stedelijk, landelijk, industrieel,…)

Zijn er binnen de gemeente contrasten aanwezig die de omgeving/het schoolleven beïnvloeden?

(Typ hier uw tekst)

#### Onderwijssituatie in de gemeente

Wat is de (relevante) huidige situatie van het onderwijsaanbod in de gemeente (ongeacht het specifieke onderwijsnet)?

- U kan eventueel een overzichtskaart met het relevante onderwijsaanbod binnen de gemeente of stad toevoegen. Een duidelijk plan met mogelijkheid tot aanduiden van onderwijsinstellingen is te vinden op www.geopunt.be > kaarten en plaatsen > onderwijs.

Zijn er bepaalde structuren of relaties tussen de verschillende instellingen in de gemeente?

Zijn er samenwerkingen met instellingen over de gemeentegrenzen heen?

Is er een visie van de gemeente hoe het onderwijsaanbod zou (moeten) evolueren?

(Typ hier uw tekst)

### De projectsite

#### Ligging in de gemeente

Wat is de exacte ligging van de percelen?

Wat zijn de kadastrale gegevens van de projectsite?

- Via de toepassing CadGIS (www.cadgis.be) kan u gratis het kadastrale percelenplan raadplegen door te zoeken op straatnaam en huisnummer.

Ligt de site in het centrum van de stad of aan de stadsrand, eventueel nabij stedelijke bakens of monumenten die er invloed op hebben?

Wat is het karakter van de nabije omgeving van de site?

Zijn er stedenbouwkundige randvoorwaarden/bouwvoorschriften die moeten gevolgd worden?

Sinds wanneer betrekt de school deze site en is er een vermeldenswaardige historiek?

Heeft de school nog andere sites (in de stad/gemeente)?

(Typ hier uw tekst)

#### De site

Hoe ziet de projectsite er uit?

Wat is de ruimtelijke relatie van de schoolsite tot de omgeving?

Wat is de relatie met de buurtgemeenschap?

Zijn er bepaalde mobiliteitseisen, plannen?

Hoe verhoudt de schaal van de schoolgebouwen zich tot de omgeving?

(Typ hier uw tekst)

#### Luchtfoto

Luchtfoto’s kunnen o.a. gevonden worden op www.geopunt.be, www.bing.com of www.google.be/maps

### Inventaris van de bestaande gebouwen op de site

#### Inplantingsplan bestaande TOESTAND

Zijn er exacte opmetingsplannen van het perceel ter beschikking?

Zijn er exacte inplantingsplannen van de bestaande bebouwing, buitenaanleg?

- U kan op deze plannen best alle gebouwen en speelplaatsen duidelijk benoemen

TIPS VOOR DE OPMAAK VAN EEN LANDMETERSPLAN

Ontwerpers hebben een eenduidige basis van de ruimtelijke context nodig om een accuraat projectvoorstel te kunnen voorleggen. De opmeting van een beëdigd landmeter is hiervoor het meest geschikt gezien de juridische status van dit document. Indien u reeds up-to-date digitale opmetingsplannen beschikbaar heeft hoeft u uiteraard geen landmeter meer aan te stellen.

Om een duidelijke opdracht te formuleren is het van belang om onderstaande richtlijnen mee te geven in uw offerteaanvraag:

- Hoogtemetingen worden uitgedrukt ten opzichte van de TAW (Tweede Algemene Waterpassing).

- Het bestand wordt aangeleverd in Lambert 72(BEREF2003).

- De technische bepalingen van de GRB-basis worden toegepast.

- Begrippen:

- Schooldomein: Het volledige terrein van de school

- Projectzone: De zone gelegen in het Schooldomein waarbinnen het project dient te worden gerealiseerd (project specifiek door de school aan te geven)

- Gebouwen: Alle bestaande gebouwen, minstens dewelke direct aansluiten op en/of zich volledig bevinden binnen de Projectzone (project specifiek door de school aan te geven)

- Binnen het schooldomein moeten volgende zaken  worden opgenomen:

- Contourlijnen van alle gebouwen

- Alle perceelsgrenzen

- Alle aanpalende wegenissen

- Binnen de projectzone moeten volgende zaken worden opgenomen:

- Alle rooilijnen

- Alle elementen (niet-limitatieve lijst: putdeksels, transformatoren, cabines, overige (bouwkundige) elementen, …)

- Van de gebouwen moeten volgende zaken worden opgenomen:

- Alle verdiepingen en gevels

- Twee representatieve doorsneden per gebouw (longitudinaal en transversaal)

Best wordt het akteplan van het gehele terrein, zijnde de bijlage die aan de akte (aankoop of een andere vorm) werd gevoegd, ter beschikking gesteld aan de landmeter.

(Typ hier uw tekst)

#### Gebouw « X »

Hier kan een toelichting komen met de relevante informatie over het gebouw: bouwjaar, oorspronkelijke bestemming, architect, oppervlakte voetafdruk, aantal bouwlagen, laatste grondige renovatie, ….

(Typ hier uw tekst)

##### Grondplan

Om snel een juist beeld te krijgen van het betreffende gebouw is een grondplan het beste middel. Als er geen grondplan van het gebouw beschikbaar is, kan dit ook aan de hand van de evacuatieplannen, die steeds voorhanden moeten zijn.

##### Foto’s

Aanvullend op de grondplannen is het nuttig een beknopte fotoreportage bij te voegen.

##### Gebruik

Wat is het huidige en geplande hoofdgebruik van het gebouw tijdens de schooluren?

Welke andere schoolse activiteiten vinden er nog plaats?

Is er ook buitenschools gebruik? Van het volledige gebouw of slechts van een gedeelte?

Wordt het gebouw soms ter beschikking gesteld van de gemeenschap (avonden, weekends, vakanties,…)?

Beschrijf de veiligheidsmaatregelen.

Beschrijf de voorzieningen waarmee het gebouw is uitgerust voor eventueel extern gebruik.

Beschrijf de toegankelijkheid voor personen met een beperking.

(Typ hier uw tekst)

##### Relatie tot de andere gebouwen

Hoe verhoudt het gebouw zich tot andere gebouwen op de site?

Is het een hoofdgebouw?

Is het gebouw dominant aanwezig of net niet?

Zijn er fysieke verbindingen met andere gebouwen?

Zijn er technische verbindingen met andere gebouwen waarmee rekening moet gehouden worden (bv. hoogspanning- of gascabine, gemeenschappelijke verwarming, verluchting (stooklokaal), gemeenschappelijke vluchtwegen of liften, … ?

Is er een vormelijke relatie met andere gebouwen op de site?

Hoe verhoudt het gebouw zich tot de open ruimte rondom?

(Typ hier uw tekst)

##### Sterktes en zwaktes

Wat zijn voor de school de sterktes en de zwaktes van het gebouw?

Heeft het gebouw een goede inplanting op de site?

Is het aangepast aan het huidige gebruik en de gebruikers?

Zijn er waardevolle elementen? (eventueel aanvullen met foto’s)

Is (een deel van) het gebouw geklasseerd?

Is het gebouw in goede/slechte bouwfysische en constructieve staat?

Is het een milieu- en onderhoudsvriendelijk gebouw?

Is het binnenklimaat beheersbaar?

Zijn de technische installaties in orde?

(Typ hier uw tekst)

#### Gebouw « Y »

Hier kan een toelichting komen met de relevante informatie over het gebouw: bouwjaar, oorspronkelijke bestemming, architect, oppervlakte voetafdruk, aantal bouwlagen, laatste grondige renovatie, ….

(Typ hier uw tekst)

##### Grondplan

Om snel een juist beeld te krijgen van het betreffende gebouw is een grondplan het beste middel. Als er geen grondplan van het gebouw beschikbaar is, kan dit ook aan de hand van de evacuatieplannen, die steeds voorhanden moeten zijn.

##### Foto’s

Aanvullend op de grondplannen is het nuttig een beknopte fotoreportage bij te voegen.

##### Gebruik

Wat is het huidige en geplande hoofdgebruik van het gebouw tijdens de schooluren?

Welke andere schoolse activiteiten vinden er nog plaats?

Is er ook buitenschools gebruik? Van het volledige gebouw of slechts van een gedeelte?

Wordt het gebouw soms ter beschikking gesteld van de gemeenschap (avonden, weekends, vakanties,…)?

Beschrijf de veiligheidsmaatregelen.

Beschrijf de voorzieningen waarmee het gebouw is uitgerust voor eventueel extern gebruik.

Beschrijf de toegankelijkheid voor personen met een beperking.

(Typ hier uw tekst)

##### Relatie tot de andere gebouwen

Hoe verhoudt het gebouw zich tot andere gebouwen en open ruimte op de site?

Is het een hoofdgebouw?

Is het gebouw dominant aanwezig of net niet?

Zijn er fysieke verbindingen met andere gebouwen?

Zijn er technische verbindingen met andere gebouwen waarmee rekening moet gehouden worden (bv. hoogspanning- of gascabine, gemeenschappelijke verwarming, verluchting (stooklokaal), gemeenschappelijke vluchtwegen of liften, … ?

Is er een vormelijke relatie met andere gebouwen op de site?

(Typ hier uw tekst)

##### Sterktes en zwaktes

Wat zijn voor de school de sterktes en de zwaktes van het gebouw?

Heeft het gebouw een goede inplanting op de site?

Is het aangepast aan het huidige gebruik en de gebruikers?

Zijn er waardevolle elementen? (eventueel aanvullen met foto’s)

Is (een deel van) het gebouw geklasseerd?

Is het gebouw in goede/slechte bouwfysische en constructieve staat?

Is het een milieu- en onderhoudsvriendelijk gebouw?

Is het binnenklimaat beheersbaar?

Zijn de technische installaties in orde?

(Typ hier uw tekst)

### Inventaris van de onbebouwde ruimte op de site

Hoe kan het karakter van de open ruimte aan de school omschreven worden?

Zijn er verschillende zones, bv. verharde speelplaats, overdekt/niet-overdekt, niet-verhard speelplein, sportterrein, bos,…?

Zijn er gescheiden speelplaatsen voor de verschillende leeftijdsgroepen?

In welke mate is groen aanwezig en hoe is dat verweven met de bebouwing en verhardingen?

Zijn er waardevolle bomen of struiken?

Is er aanwezigheid van water?

Zijn er milieuprojecten of is er een milieubeleid van toepassing op het schoolterrein?

Hoe wordt de open ruimte afgebakend/begrensd?

Wie staat in voor het onderhoud van de open ruimte van de school?

Hoe kan de relatie van de open ruimte naar de gebouwen omschreven worden?

(Typ hier uw tekst)

### Mobiliteit en toegankelijkheid

#### Bereikbaarheid door voertuigen en zwakke weggebruikers

Hier kan een plan van het schooldomein en ruime omgeving met aanduidingen van de verschillende hieronder aangehaalde aspecten zeer verhelderend zijn. Er kan ook aangegeven worden of andere bedrijven of organisaties in de nabijheid impact hebben op de mobiliteit

##### Openbaar vervoer

Met welke openbare vervoersmiddelen geraken de schoolgebruikers aan de school?

Zijn er bus- en tramhaltes of een treinstation in de buurt?

Zijn de haltes op een veilige manier bereikbaar?

Welke routes leggen de bussen/trams af?

Met welke frequentie rijden ze?

(Typ hier uw tekst)

##### Schoolbus

Legt het schoolbestuur schoolbussen in?

Welke routes volgen deze?

Is het aanbod voldoende?

Hoe geraken de bussen op een veilige manier aan/op het schoolterrein?

Zijn er stalplaatsen voorzien?

(Typ hier uw tekst)

##### Auto

Hoe geraken auto’s aan/op het schooldomein?

Hoe wordt het kortparkeren georganiseerd bij afzetten en ophalen van de leerlingen/het personeel?

Hoe wordt het verkeer geregeld bij de start en het einde van de schooldag?

Is er parking (voor personeel of bezoekers) voorzien? Is de capaciteit ervan voldoende? Is deze veilig?

(Typ hier uw tekst)

##### Fietser en voetganger

Komen leerlingen zelfstandig met de fiets of te voet naar school? Organiseert het schoolbestuur begeleiding?

Zijn er veilige routes tot aan de school? Zijn de oversteekplaatsen aan de school voldoende veilig?

Is er een (brom)fietsenstalling? Is deze veilig? Is deze gemengd voor personeel en leerlingen? Is de capaciteit ervan voldoende?

Is de fietsenstalling goed bereikbaar vanuit de verschillende toegangen van het schoolterrein?

(Typ hier uw tekst)

##### Organisatie leerlingenstromen op het terrein

Hoe worden de leerlingenstromen op de schoolsite georganiseerd bij de aanvang van de school en tijdens de lesuren, speeltijden, middag en einde van de schooldag?

Is er sprake van kruisende leerlingenstromen?

Zijn er obstakels die een vlotte circulatie belemmeren?

(Typ hier uw tekst)

##### Organisatie externen op het terrein

Hoe wordt het gebruik door externen georganiseerd?

Welke toegang wordt er gebruikt na de schooluren?

Is er een conciërge?

(Typ hier uw tekst)

##### Leveringen

Komen er regelmatig leveringen toe aan de school (keuken, werkplaatsen, ateliers,…)? Met welke frequentie? Moeten daartoe zware voertuigen het schoolterrein oprijden? Kan dit op een veilige manier?

(Typ hier uw tekst)

##### Noodinterventie

Is er een vlotte toegang van het schoolterrein voor de hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen, politie, …)?

Zijn alle gebouwen goed bereikbaar?

Is er een duidelijke signalisatie?

Is er een evacuatieplan van het terrein?

Zijn er reeds hydranten (blusvoorziening voor brandweer) voorzien op de site?

(Typ hier uw tekst)

#### Knelpunten

Welke zijn de knelpunten die kunnen worden aangehaald op vlak van mobiliteit?

In welke mate kunnen deze aangepakt worden op de schoolsite? Wat kan de school zelf of waarvan is de school afhankelijk van derden?

Hoe kunnen de knelpunten buiten de schoolsite worden aangepakt? Wat kan de school zelf of waarvan is de school afhankelijk van derden?

(Typ hier uw tekst)

### Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Welke zijn de toepasselijke aandachtspunten uit het gewestplan?

Is er een Algemeen of Bijzonder Plan van Aanleg van kracht?

Is er een goedgekeurde verkaveling?

Is er een goedgekeurde rooilijn of onteigeningsplan van toepassing?

Is er een (goedgekeurd) Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan? Provinciaal? Gewestelijk?

Is er een (goedgekeurd) Gemeentelijk ruimtelijk Uitvoeringsplan van toepassing? Provinciaal? Gewestelijk?

Zijn er afwijkende visies van bv. buurtcomités? Zijn er lopende acties?

Zijn er beschermde monumenten op de schoolsite? Beschermde (delen van) gebouwen? Zijn er beschermde stads- of dorpsgezichten waarvan de projectsite deel uitmaakt? Zijn er gebouwen en/of landschappelijke elementen opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed?

Wat vermeldt het (gemeentelijk ) vergunningenregister in verband met de bouwlocatie? Beschikbare milieuvergunningen?

Is er een goedgekeurd mobiliteitsplan van de schoolomgeving? Wat zijn de aandachtspunten? Zijn er nog werkzaamheden in functie van de mobiliteit aan de schoolomgeving gepland?

(Typ hier uw tekst)

### Bodem, asbest en ondergrondse constructies

Is er een blanco bodemattest? Is er al een oriënterend bodemonderzoek verricht? Is er al een beschrijvend bodemonderzoek verricht? Wanneer zijn deze uitgevoerd en tot wanneer zijn de rapporten geldig? Zijn er historische vervuilende activiteiten geweest?

- Dit kan eenvoudig teruggevonden worden door alle milieuvergunningen te verzamelen die ooit op het terrein betrekking gehad hebben. Daarnaast zijn natuurlijk ook niet geïnventariseerde activiteiten of calamiteiten (lekken van mazout of andere gevaarlijke stoffen) aan te geven, voor zover bekend.

Zijn er ondergrondse stookolietanks aanwezig?

Zijn er al sonderingen uitgevoerd om de mechanische kwaliteit van de ondergrond te bepalen?

Heeft er een energie-audit plaatsgevonden van de bestaande gebouwen?

Zijn er asbestinventarissen van de bestaande gebouwen?

Moet er advies worden ingewonnen in verband met mijnschade?

Wordt het terrein bezwaard door oude funderingen?

Wordt het terrein bezwaard met elektriciteit-, gas- of andere leidingen? vb. hoogspanningslijn, NAVO-leiding,…. Zijn daar plannen van beschikbaar?

(Typ hier uw tekst)

### Nutsvoorzieningen

Welke nutsvoorzieningen zijn aanwezig op het terrein en waar bevinden de aansluitingen zich?

- Een overzicht van alle meters met nummer, vermogen, debiet … is altijd handig

Is er een klanten- of distributie cabine op het terrein?

Wat is het gemiddelde verbruik van de school?

- Jaarafrekeningen (tot 5 jaar terug) kunnen dienen om het verbruik/vermogen te bepalen van de bestaande school en eventueel informatie over meters/ EAN’s te verzamelen voor elektriciteit, gas en drinkwater

(Typ hier uw tekst)

## DE DEMOGRAFISCHE CONTEXT

### Leerlingen

Op welke doelgroep(en) van leerlingen richt de school zich?

Hoe worden de leerlingen ingedeeld?

Zijn de correcte huidige leerlingenaantallen (per studierichting) beschikbaar? (tabellen in bijlage)

Verduidelijking: in de leerlingengrafiek/tabel moet de leerlingenevolutie over de laatste vijf jaar worden weergegeven.

Hoe zijn deze in het recente verleden geëvolueerd en hoe verwacht de school dat deze evolueren in de toekomst?

Zijn er interne/externe factoren die een aanzienlijke invloed (kunnen) hebben op het leerlingenaantal (per studierichting)?

Is er een grote (culturele) diversiteit onder de leerlingen?

(Typ hier uw tekst)

### Personeel

Hoeveel personeel heeft de school in dienst?

Zijn dit voltijdse/deeltijdse personeelsleden?

Hoe is het personeelsbestand te structureren?

Hoe is de taakverdeling?

Zijn er externe personeelsleden? Waarvoor? Hoe wordt dit georganiseerd?

(Typ hier uw tekst)

### Externe gebruikers & bezoekers

Welke groepen/organisaties maken er eventueel nog gebruik van de schoolinfrastructuur?

Wanneer? Hoe?...

(Typ hier uw tekst)

### Organisatie van de school

Hoe werkt de structuur van de huidige organisatie? Wat met inbreng Inrichtende Macht, schoolbestuur, schoolraad, ouderraad, leerlingenraad,… ?

(Typ hier uw tekst)

### Herkomst van de schoolgebruikers

Is de herkomst van de schoolgebruikers in kaart te brengen?

Worden er (dagelijks) grote afstanden afgelegd om op de school te geraken?

Hoe is de verhouding van het gebruik van de verschillende vervoersmiddelen (zie ook §3.3.5.a)?

Zijn daarin tendensen merkbaar?

(Typ hier uw tekst)

## KRITISCHE SUCCESFACTOREN

Zijn er uitzonderlijke specifieke externe factoren die ontwerp & realisatietermijn van de school kunnen beïnvloeden? Zijn er bv. nog planologische instrumenten in opmaak?

Zijn er uitzonderlijke specifieke interne factoren die ontwerp & realisatietermijn van de school kunnen beïnvloeden? Is er bv. eerst nog een (gedeeltelijke) verwerving van de projectsite noodzakelijk? Zal er huidige tijdelijke huisvesting wegvallen? Is er gefaseerde uitvoering van de werken nodig? Onroerend erfgoed? Beschermde monumenten en/of landschappelijke elementen? Verwijdering van asbest? Bodemvervuiling? Fysieke en/of technische verbindingen (hoogspanning, verwarming, lift etc.) met andere gebouwen op de site?

Zijn er grote projecten bezig of voorzien in de nabijheid van de site (bv aanleg nieuw woongebied, herstratingswerken, …)?

(Typ hier uw tekst)

# DEEl B: HET TOEKOMSTIG BOUWPROJECT

## PEDAGOGISCHE PROJECT

### Pedagogisch project van «de Inrichtende Macht» «de scholengroep»

Wat is de missie en algemene visie op onderwijs van het onderwijsnet?

Wat is de missie en visie op onderwijs van de Inrichtende Macht/scholengemeenschap en hoe het scholenbouwproject kan bijdragen tot het realiseren van de missie? Welke culturele ambitie heeft men en wil men verbeeld zien in het scholenbouwproject?

(Typ hier uw tekst)

### De invulling door de school van het pedagogisch project.

#### Historiek van de school als instelling

Hoe is de school ontstaan en wat zijn de evoluties geweest?

Zijn er fusies geweest?

(Typ hier uw tekst)

#### Visie van de school op onderwijs

Wat is de visie van de school op onderwijs? Wijkt deze af van de visie van de overkoepelende organisatie(s)? Hoe is deze visie door de tijd geëvolueerd? Hoe ziet de school het onderwijs er evolueren in de toekomst?

Hoe functioneert de school als onderwijsinstelling, maar ook als brede school?

Hoe wenst men, met het oog op de specifieke doelgroep(en), de doelstellingen te bereiken die in de visie naar voor worden gebracht?

Wat zijn de ambities op onderwijskundig vlak (zonder dat die als vaststaande engagementen kunnen worden beschouwd)?

(Typ hier uw tekst)

#### Organisatie van het onderwijs

##### Pedagogisch programma

Wat is het aanbod van de school inzake opleidingen en hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Hoe is dit aanbod gestructureerd?

Hoe evolueert dit aanbod?

Welk traject doorlopen de leerlingen doorheen de jaren?

(Typ hier uw tekst)

##### Leervormen

Hoe richt de school haar onderwijs in: ex cathedra, praktijklessen, stages, deeltijds …?

Hoe ziet de dagindeling eruit?

(Typ hier uw tekst)

##### Ruimtelijke implicaties

Wat zijn de eventuele ruimtelijke implicaties van de leervormen?

Wat is er eventueel wel/niet mogelijk met de huidige infrastructuur?

(Typ hier uw tekst)

## VERWACHTINGEN EN AMBITIES

### Masterplan

Is er een masterplan opgemaakt voor de school(site)? Door wie? Wanneer?

Als er nog geen masterplan is opgemaakt, is dit wenselijk?

Heeft de school/inrichtende macht bepaalde aandachtspunten m.b.t. het masterplan?

Is er al een deel van het masterplan uitgevoerd? Hoe kadert dit project binnen het masterplan?

(Typ hier uw tekst)

### Visie op de huidige gebouwenproblematiek

Wat zijn de sterktes en de zwaktes van de school? Wat valt er te verbeteren?

Hoe gaat de school om met de heersende gebouwenproblematiek? Instandshoudingspolitiek?

Is er een Onderhoudspolitiek?

Zijn er al noodoplossingen uitgevoerd? Zijn deze duurzaam of van tijdelijke aard?

Welke problemen moeten dringend worden aangepakt?

(Typ hier uw tekst)

### Visie op de schoolinfrastructuur in de toekomst

Wat zijn de verwachtingen en ambities van de school voor de infrastructuur op langere termijn? Bij stijgende leerlingenaantallen, bij dalende leerlingenaantallen?

Hoe kan dit scholenbouwproject bijdragen tot de verbetering van uw pedagogische werking?

Hoe kaderen de al genomen maatregelen en uitgevoerde scholenbouwprojecten in deze visie?

Wat moet het scholenbouwproject aan de school veranderen/verbeteren?

Hoe kan de school functioneren als sociale ruimte?

(Typ hier uw tekst)

### Visie op de onbebouwde ruimte

Welke rol speelt de buitenruimte in het schoolgebeuren? Is er nood aan meer waardevolle buitenruimte?

Is er een speelplaatsvisie?

- Voor een eventuele methodiek hierrond: www.pimpjespeelplaats.be/speelplaatsvisie-vormen

Hoe geven de verschillende actoren inbreng over de inrichting van de buitenruimte (participatie leerkrachten, leerlingen, ouders…)?

Werkt de school samen met een landschapsarchitect voor de inrichting van de buitenruimte?

(Typ hier uw tekst)

### Visie op mobiliteit en toegankelijkheid

Hoe kan de school/Inrichtende Macht er eventueel voor zorgen dat meer betrokkenen gebruik maken van duurzame vervoersmiddelen?

Hoe kan de school/Inrichtende Macht eventueel ingrijpen in de verkeersveiligheid van de schoolomgeving?

Hoe zou het schooldomein moeten evolueren om de organisatie van de leerlingenstromen te optimaliseren?

Is het schooldomein toegankelijk en leesbaar? Welke suggesties zijn er om eventuele knelpunten te verbeteren?

(Typ hier uw tekst)

### Uitstraling, zichtbaarheid en relatie met de omgeving

Wat zijn voor de school/Inrichtende Macht goede architecturale kwaliteiten?

Hoe ziet de school/Inrichtende Macht de relatie tot de omgeving evolueren?

Hoe moeten de gebouwen zich verhouden tot de omliggende?

Zijn er knelpunten of klachten die moeten aangepakt worden?

Is het wenselijk een buffer te genereren tussen de school en de omgeving?

Hoe moet het schoolterrein begrensd worden?

Moeten er maatregelen genomen worden voor de veiligheid op het schoolterrein?

(Typ hier uw tekst)

### Multifunctionaliteit

#### Multi-inzetbaarheid en openstelling

Welke visie heeft de school op multifunctioneel gebruik en openstelling van de nieuwe infrastructuur?

Zijn er mogelijkheden om een ruimte voor meerdere functies te gebruiken? En welke ingrepen zijn hier eventueel voor nodig?

Zal de speelplaats, sporthal, refter, polyvalente zaal etc. in de toekomst gebruikt worden door anderen (vb. speelpleinen, buurtbewoners, (sport)verenigingen…)?

Worden er andere (maatschappelijke) functies ondergebracht of geïntegreerd in het scholenbouwproject (bv. CLB, kinderdagverblijf, buurtwerking, jeugdlokaal, muziekschool…)?

(Typ hier uw tekst)

#### Flexibiliteit

Hoe flexibel moet de invulling van de gebouwen zijn?

Moet er rekening worden gehouden met eventuele veranderingen in onderwijsprogramma’s en -methodieken of bestemmings- of functiewijzigingen?

(Typ hier uw tekst)

### Duurzaam bouwen, rationeel energieverbruik (GRO)

Zijn er specifieke wensen m.b.t. duurzaamheid en energieverbruik?

- Het GRO kan gebruikt worden om ambities m.b.t. duurzaam bouwen te kwantificeren. https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten. Het is aangewezen een globale eis op te leggen (goed, beter, uitstekend) en enkele deeleisen op de criteria die de school het belangrijkst vindt.

Wil de school het beter doen dat wettelijk verplicht m.b.t. energieprestatie?

- De geldende eisen i.v.m. EPB zijn te raadplegen op https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/epb-eisentabellen-per-aanvraagjaar (Vlaanderen) of https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-werken/eisen-en-0 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

(Typ hier uw tekst)

### Voortrekkersrol

Hoe staat de school/Inrichtende Macht tegenover innovatieve materialen of technieken voor de bouw, gebruik en beheer van de gebouwen?

Wil de school/Inrichtende Macht een voortrekkersrol uitoefenen? Op welke manier/vlakken?

(Typ hier uw tekst)

### Referenties

Wat zijn voor de school/Inrichtende Macht representatieve bouwprojecten?

Wat zijn de sterktes en de zwaktes van deze projecten?

Welke elementen uit deze gebouwen zijn wel en niet wenselijk voor het eigen project?

- Mogelijke bronnen: https://www.agion.be/mooie-voorbeelden, www.scholenbouwen.be, www.scholenvanmorgen.be

(Typ hier uw tekst)

## HET PROGRAMMA VAN EISEN

### Uitgangspunten

#### Korte OMSCHRIJVING VAN HET (VER)BOUWPROJECT

Hoe kan het scholenbouwproject dat de school/Inrichtende Macht voor ogen heeft bondig omschreven worden?

Waarom wordt er gebouwd?

Voor welke functies moet(en) er (een) nieuw(e) gebouw(en) worden opgetrokken?

Betreft het naast nieuwbouw ook een gedeelte renovatie?

Welke gebouwen moeten er afgebroken worden?

Is buitenaanleg ook in het project inbegrepen?

(Typ hier uw tekst)

#### Positie op de site

Welke inplantingen voor een nieuw gebouw zijn er mogelijk op het schooldomein? Welke eventuele voor- en nadelen zijn er aan de verschillende inplantingen?

Hoe is de schaalverhouding tot de omgeving en de buren in de verschillende inplantingen? Hoe is het zicht van en naar de school?

- Indien ooit een haalbaarheidsstudie werd opgemaakt, kan deze hier worden toegelicht

(Typ hier uw tekst)

#### AFBRAAKWERKEN

Welke gebouwen moeten (gedeeltelijk) afgebroken worden?

Welke speelplaatsen moeten afgebroken worden?

Wat mag zeker niet afgebroken worden?

(Typ hier uw tekst)

#### Fasering en tijdelijke huisvesting

Hoe zal de school/Inrichtende Macht de continuïteit van het onderwijs kunnen garanderen tijdens de bouwwerf?

Is na de eventuele afbraak de capaciteit van de resterende gebouwen voldoende of is er nood aan tijdelijke huisvesting van leerlingen?

Wordt tijdelijke huisvesting voorzien door de school? Inplanting van de tijdelijke huisvesting?

Is er een eventuele fasering van de werken vooropgesteld? Zijn hier specifieke redenen voor?

Is er een noodzaak om bepaalde (bouw)activiteiten enkel tijdens verlofperiodes te laten plaatsvinden?

(Typ hier uw tekst)

#### Gebruikersparticipatie

Hoe worden de gebruikers (leerlingen, leerkrachten, ouders en buurt) betrokken bij de verwezenlijking van het project? In welke mate worden ze betrokken in de verschillende fases van het scholenbouwproject?

(Typ hier uw tekst)

### Overzicht cijfers fysische norm

(Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding.)

Stap 1 : Oppervlaktebepaling per onderwijsinstelling

Per betrokken vestigingsplaats van de onderwijsinstelling moet een AGION-aanvraagformulier worden opgemaakt in het kader van de subsidiëring door AGION. Hieruit volgt de maximale fysische norm oppervlakte per betrokken onderwijsinstelling overeenkomstig Art. 10 t/m 29 van het besluit van 5 oktober 2007 en rekening houdende met Art. 36 t/m 42 van datzelfde besluit.

Stap 2 : Bestaande oppervlakte schoolsite: inventarisatie

Bepaal de oppervlaktes van de huidige schoolsite. Hanteer hierbij de onderverdeling zoals wordt gespecifieerd in het AGION-aanvraagformulier.

Stap 3 : Bestaande oppervlakte schoolsite: afbraak

Bepaal aan de hand van uw masterplan welke gebouwen in aanmerking komen voor afbraak. Deze oppervlakten moet worden afgetrokken van de in stap 2 bepaalde oppervlakten. De afbraakwerken waarbij achteraf op de plaats van de afbraak genormeerde subsidiabele werken worden uitgevoerd komen in aanmerking voor betoelaging.

Stap 4 : Finaliseren van de AGION-informatieformulieren

Verwerk de gegevens van stap 3 in de AGION-aanvraagformulieren.

Hieruit volgen de maximale subsidiabele oppervlakten waarop u voor uw project aanspraak kunt maken. Deze resultaten kan u overnemen in onderstaande tabel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bestaande in aanmerking te nemen bruto-oppervlakte |  |  |  |  |  |  | bruto- oppervlakte nieuwbouw |  |  |  |  |  |  | som van kolom 1 en 2 |  |  |  |  |  |  | maximaal toegelaten oppervlakte volgens de normen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| schoolgebouwen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |
| lokalen lo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |
| technische lokalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| overdekte speelplaats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |
| som open en overdekte speelplaats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |
| fietsenbergplaats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |
| parkeer- en manoeuvreerruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |  | 0 |  |  |  | m² |  |

### Ruimtelijke invulling en behoeften

#### SCHOOLGEBOUWEN

##### Educatieve lokalen

| LOKAAL TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Bezetting | … leerlingen en … leerkracht(en) |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

| LOKAAL TYPE 2 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Bezetting | … leerlingen en … leerkracht(en) |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

##### Administratieve lokalen

| LOKAAL TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Bezetting | …. personeelsleden |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

| LOKAAL TYPE 2 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Bezetting | …. personeelsleden |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

##### Eten en drinken

| TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Bezetting | …. personen |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

##### Polyvalente ruimtes

| TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Bezetting | …. personen |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

##### Sanitair

| SANITAIR TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Sanitaire toestellen | …. Toiletten, …. urinoirs en …. Wastafels |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

##### Opslagruimtes

| TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

##### Paramedische lokalen

| LOKAAL TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Bezetting | …. personen |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

| LOKAAL TYPE 2 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Bezetting | …. personen |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

#### LOKALEN LO

##### Sportruimtes

| TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Bezetting | …. personen (sportend) of …. personen (zittend) |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

##### Sportberging

| TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

##### Sanitair en kleedruimtes

| KLEEDRUIMTE TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Bezetting | …. personen |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

| SANITAIR TYPE 1 |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | (typ hier uw tekst) |
| Sanitaire toestellen | …. Toiletten, …. urinoirs en …. Wastafels |
| Oppervlakte | (typ hier uw tekst) |
| Specifieke eisen m.b.t. vorm en indeling |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Relatie(s) met andere binnen- of buitenruimtes |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Specifieke technische eisen |  |
| (typ hier uw tekst) |  |
| Eerste uitrusting |  |
| (typ hier uw tekst) |  |

#### TOEGANKELIJKHEID EN CIRCULATIE

Welke maatregelen worden er genomen om het nieuwe schoolgebouw en de omgeving integraal toegankelijk te maken?

- Bekijk zeker de inspiratiebundel toegankelijkheid op https://www.agion.be/toegankelijkheid voor tips.

(Typ hier uw tekst)

#### BUITENRUIMTE

Waar moeten de verschillende buitenruimtes komen?

Is er nieuwe wegen- en padeninfrastructuur nodig op het schooldomein?

Hoe groot moet de buitenruimte zijn? Hoeveel oppervlakte daarvan moet overdekt zijn?

Welk percentage oppervlakte moet er verhard zijn? Verharde gedeeltes zijn geschikt voor in-en uitgangen, bepaalde sportterreinen, paden, onder luifels…

Welk percentage moet onverhard zijn? Het onverharde gedeelte biedt plaats aan natuurlijke speel-, zit-, en leerplekken zoals een grasveld, (speel)bos, zandbak, moestuin, buitenklas, groen amfitheater,…

Hoe moet de groene zone worden (her)aangelegd of uitgebreid? Zijn/komen er milieuprojecten (vb. moestuinen, compostsite, bijenhotel, dieren…)?

Welke natuurlijke spelinrichtingen worden er voorzien (vb. reliëf, houten constructies, (wilgen)hutten, bloemenweide, uitdagend parcours of klimelementen, speelbos…)

Moeten er sportterreinen worden aangelegd? Op welke sporten moeten deze voorzien zijn?

Zal er een nieuwe fietsenstalling komen? Wordt de bestaande uitgebreid? Waar wordt deze best ingeplant?

Moet er parking aangelegd worden? Hoeveel parkeerplaatsen voor auto’s (incl. voor andersvaliden), bussen, leveranciers? Waar wordt deze best ingeplant?

Welk karakter moeten deze zones krijgen? Hoe wil de school via de infrastructuur de zachte mobiliteit bevorderen?

Kan er gewerkt worden met doorlaatbare verhardingen?

##### Speelplaatsen

(Typ hier uw tekst)

##### Overdekte speelplaats

(Typ hier uw tekst)

##### Fietsenstalling

(Typ hier uw tekst)

##### Toegangswegen

(Typ hier uw tekst)

##### Afsluitingen

(Typ hier uw tekst)

##### Groenaanleg

(Typ hier uw tekst)

### Relatieschema

Moeten er bepaalde clusters van lokalen gevormd worden?

Moeten er bepaalde relaties zijn tussen die clusters? Of juist helemaal geen relatie?

Welke relaties zijn gewenst tussen binnen- en/of buitenruimtes?

Is een specifieke ligging/oriëntatie van bepaalde lokalen of clusters noodzakelijk

- Het kan erg verhelderend zijn om dit schematisch voor te stellen, bvb. op basis van onderstaand principe of met de hulp van de SmartArt graphics uit Word (Invoegen > SmartArt)

LEGENDE VOOR SCHEMATISCHE VOORSTELLING:

Ruimte/Cluster buiten het cluster

Ruimte binnen het cluster

Clustergrens

Intense link noodzakelijk

Link noodzakelijk

Link gewenst

Visuele link

Toegang van/naar buiten

### Oppervlaktetabel

Welke lokalen zijn nodig? Hoe groot moeten ze zijn? En hoeveel van elk?

Hoeveel leerlingen moeten er in een lokaal kunnen?

Moet een lokaal breed gebruikt kunnen worden? Of exclusief door de school?

Wat is de totale gewenste bruto oppervlakte voor schoolgebouwen, technische ruimtes, speelplaatsen, fietsenberging, parkeer- en manoeuvreerruimtes?

- U kan gebruik maken van onze excel template voor de opmaak van uw oppervlaktetabel

### Budget

Wat is het richtbudget? Wat is beschikbaar voor schoolgebouwen en wat voor eerste uitrusting en omgevingsaanleg? Dient er binnen de financiële norm te worden gewerkt? Of is er ruimte voor overschrijding?

# DEEL C: AANVULLENDE INFORMATIE

Hieronder vindt u een aanstiplijst van mogelijke bijlagen. Geef alle documenten best een zo duidelijk mogelijke naam.

## JURIDISCHE CONTEXT

Juridische documenten m.b.t. zakelijke rechten

Eigendomsakte

Zakelijke rechten van alle betrokken percelen

Plan met aanduiding van erfdienstbaarheden en het statuut van de eigendomsgrenzen 		(hagen, afsluitingen, gemene muren … )

## RUIMTELIJKE CONTEXT

Gewestplan

APA of BPA

Gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk RSP / RUP

Kadastraal plan

Luchtfoto’s van de schoolsite

Inplantingsplan met aanduiding van de projectzone

Domeinplannen

Opmetingsplannen

Rooilijn- of onteigeningsplannen

Inplantingsplannen bestaande bebouwing op de site

Plannen historische funderingen

Plannen nutsleidingen en ondergrondse installaties

Overzichtslijst bestaande aansluitingen

Fotoreportage bestaande site

Attesten van alle actieve en stopgezette onder- en bovengrondse stookolietanks

Rioleringsplannen

Bodemattest

Verslag oriënterend bodemonderzoek

Sonderingsverslag

Documenten mijnschade aspecten

Verslagen energieaudit

Asbestinventarissen

Documenten betreffende klassering van (delen van) gebouwen

Milieuvergunningen

Brandweerverslagen

Recente inspectieverslagen

Mobiliteitsplan

Masterplan omgeving site

Plannen van bestaande gebouwen

## DE SCHOOL

Tabellen en/of grafieken leerlingenaantallen

Lessenrooster

Schoolreglement

## HET BOUWPROJECT

AGION aanvraagformulieren

Programma van eisen / oppervlaktelijst

Haalbaarheidsstudie

Masterplan Schoolsite

Referentieprojecten